|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY**  SWEETSOFT |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  | *Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2022* |

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH**

**Họ và tên:** Nguyễn Tuấn Kiệt

**MSSV:** 61133822

**Lớp:** 61. CNTT-2

**Vị trí thực tập:** ASP.NET **Tên đề tài:** Quản lý khóa luận.

**Thời gian thực tập:** 28/11/2021 – 07/01/2022

**Người hướng dẫn tại Công ty:** Võ Quốc **Skype**: live: trungquoca123

**Công nghệ sử dụng:** ASP.NET MVC, HTML, CSS, Javascript

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tuần**  **(Từ ngày đến ngày)** | **Nội dung công việc** | **Kết quả và sản phẩm (nếu có)** | **Công việc đã hoàn thành** | **Nhân xét của người hướng dẫn** |
| 1 | 28/11 – 5/12 | Xác định đề tài, Phân tích đề tài | Quản lý khóa luận. | Đã hoàn thành |  |
| 2 | 5/12 – 6/12 | Xây dựng lịch trình làm việc | Phân chia lịch làm việc cho từng chức năng | Đã hoàn thành |  |
| 3 | 06/12 – 09/12 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | **Diagram  Description automatically generated** | Đã hoàn thành |  |
| 4 | 09/12 – 14/12 | Hoàn thành chức năng quản lý quyền, User, đăng nhập, đăng xuất | Web | Đã hoàn thành |  |
| 5 | 14/12 – 18/12 | Hoàn thành chức năng quản lý sinh viên, giảng viên, quản lý đào tạo | Web | 80% |  |
| 6 | 18/12 – 21/12 | Hoàn thành chức năng quản lý đề tài, khóa luận, hội đồng, phần quyền |  |  |  |
| 7 | 21/12 – 25/12 | Hoàn thành chức năng cho sinh viên |  |  |  |
| 8 | 25/12-28/12 | Hoàn thành chức năng email, thông bào (thêm) |  |  |  |
| 9 | 28/12-01/01/2023 | Hoàn thiện và viết báo cáo |  |  |  |
| 10 | 01/01 – 04/01 | Thời gian dự phòng |  |  |  |